# Hồ sơ vận hành dữ liệu

Bổ sung trách nhiệm, quy tắc và metric theo dõi cho một phương án kiến trúc đã có. Hai ma trận có trong tệp bảng tính đi kèm.

## Hồ sơ vận hành

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Việc phục vụ Ví dụ ở Sao Mai: Báo cáo sáng về ngày bán 14/09/2026; phân biệt metric của Kinh doanh và Kế toán |  |
| Kiến trúc đầu vào Ví dụ ở Sao Mai: Nhận tệp ngày, giữ bản gốc, kiểm rồi tính tại nơi phân tích, phục vụ báo cáo từ bảng đã chuẩn bị |  |
| Mốc dùng Ví dụ ở Sao Mai: Hạn nhận 06:00, cần mở được bản mới lúc 08:00 ngày 15/09/2026 |  |
| Phạm vi dữ kiện để thử Ví dụ ở Sao Mai: Các batch mẫu CH01, CH02, CH03; hành trình CH03 và các lỗi trong bản nhận gốc |  |
| Phần chưa được chứng minh Ví dụ ở Sao Mai: Đủ dữ liệu toàn chuỗi, lỗi đã sửa, quyền đã cấp đúng, lịch xử lý mới đáp ứng |  |
| Trạng thái hồ sơ Ví dụ ở Sao Mai: Phương án để trao đổi; chưa có người duyệt hoặc lần vận hành thật |  |

## Bảng quy tắc và hành động

| Quy tắc và nơi kiểm | Khi chưa đạt | Điều kiện dùng tiếp |
| --- | --- | --- |
| Ví dụ: Mã cửa hàng không trống; kiểm trước Silver | Giữ bản gốc, tách dòng chờ và hỏi cửa hàng gửi | Có mã đúng do cửa hàng xác nhận; nhận bản sửa và kiểm lại |
| Ví dụ: Một sự kiện không góp tiền nhiều lần; kiểm khoá và nội dung khi nhận lại | Bản giống hệt không thêm giao dịch; cùng khoá khác nội dung chưa rõ thì chờ | Khoá ổn định đã xác nhận; bản sửa có căn cứ chỉ thay đúng sự kiện |
| Ví dụ: Nhận batch chậm nhất 06:00 ngày 15/09/2026 | Báo cửa hàng, người lập báo cáo và người có quyền chốt cách dùng | Nhận và kiểm được phần dữ liệu; nhận trước 08:00 chưa chứng minh báo cáo kịp |
| Ví dụ: Người xem mở được bản mới lúc 08:00 ngày 15/09/2026 | Báo tình trạng và giờ dự kiến; xin quyết định chờ hoặc bản tạm | Đúng bản, đúng kỳ, hiện định nghĩa, giờ cập nhật và phần chưa xác nhận |

## Metric theo dõi

| Metric và cách tính | Kết quả mẫu | Việc cần theo dõi |
| --- | --- | --- |
| Ví dụ: Batch nhận sau hạn: đếm batch trong phạm vi có lúc nhận sau 06:00 ngày 15/09/2026 | 1 batch | Data Steward hỏi CH03 và kỹ thuật về giờ gửi, lý do chờ |
| Ví dụ: Dòng thiếu mã cửa hàng: đếm dòng nhận gốc trong các batch thuộc phạm vi có mã trống | 1 dòng | Data Steward theo R05 tới xác nhận của CH02 |
| Ví dụ: Lượt báo cáo mở bản mới sau giờ cần dùng: so mốc phục vụ đã ghi với mốc dự kiến | 1 lượt | Người lập báo cáo báo trễ; kỹ thuật tìm khâu chờ, người có quyền xét lịch dùng |

Mẫu đi kèm bài B7 "Case study tích hợp" của trang kiến thức Data Governance & Data Architecture. Dòng chữ xám là ví dụ của chuỗi Sao Mai giả lập; xoá hoặc thay bằng nội dung của bạn.